Közbeszerzési dokumentumok

„Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon”

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

projektazonosító: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

2018. április 3.

TARTALOMJEGYZÉK

#### BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

#### A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS

#### KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

#### Az Ajánlatkérő

#### Ajánlattevő feladata

#### Az ajánlat költségei

#### Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

#### Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe

#### Az ajánlatok bontása

#### Az ajánlatok módosítása, ajánlati kötöttség

#### Az ajánlatok értékelése

#### A közbeszerzési eljárás nyelve

Egyéb feltételek

## FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉSNEK AZ IDŐPONTJA, AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA, MÓDOSÍTÁSA

#### Az ajánlati ár

#### Fizetési feltételek

#### Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

## Az összegezés megküldésének időpontja, és a szerződéskötés időpontja

## Az ajánlatok visszavonása, módosítása

# Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a megjelölése, amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat

#### MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

#### SZERZŐDÉSTERVEZET

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ (műszaki tervek, műszaki leírások, jogerős építési engedély)

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSOK

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

Az Ajánlatkérő

Nádasd Községi Önkormányzat

9915 Nádasd, Kossuth u. 101.

Telefonszám: 06-94-524-014

E-mail: polgarmester@nadasdkj.hu

Képviseli: Karvalits József Zoltán polgármester

AK azonosító: AK18201

Megbízott kapcsolattartó: Vigh Edit felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

9700 Szombathely, Petőfi S u. 45.

Levelezési cím: 9022 Győr, Batthyány tér 10.

Telefon: +36-30-343-9537

E- mail: vighe.gyor@gmail.com

Ajánlattevő feladata

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munkákat a közbeszerzési dokumentumokban, különösen az ajánlattételi felhívásban, a jelen ajánlati dokumentációban, illetve a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle - esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint kezeli.

Az ajánlatok kidolgozásának feltételei

Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásaival összhangban.

Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely - akárcsak rész - előírásának megváltoztatására sem.

Az ajánlattevő a felhívásban és a dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlati határidő lejártát megelőzően – a Kbt. 56. § (3) bekezdésében és a Kbt. 114. § (6) bekezdésében meghatározott határidők figyelembevételével – írásban kiegészítő információkért fordulhat az ajánlatkérőhöz, aki a kért információt az ajánlati határidő lejárta előtt ésszerű időben megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő egyidejűleg megkapja. Az írásbeli tájékoztatás oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a fent hivatkozott határidők figyelembevételével meg kell érkezniük ajánlatkérőhöz (Megbízottjához) e-mail (vighe.gyor@gmail.com) vagy kézbesítő útján az ajánlatkérő (Önkormányzat) címére. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton, szerkeszthető formátumban is a megadott e-mail címre eljuttatni.

Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. április 19. 10.00 óra

Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az határidőre a megadott címre beérkezett, a késedelemből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

Az ajánlat benyújtásának címe:

Nádasd Községi Önkormányzat 9915 Nádasd, Kossuth u. 101.

Az ajánlat benyújtásának formai kellékei:

Az ajánlatokat zárt csomagolásban, 1 eredeti példányban, bármilyen módon összefűzve és 1 példányban elektronikus adathordozón (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file), cégszerűen aláírva, minden, tartalommal rendelkező oldal folyamatos sorszámozásával, számozott tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.

A csomagoláson az alábbi megjelölést kell feltüntetni:

„AJÁNLAT - Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon - TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027- nem bontható fel az ajánlati határidő lejárta előtt!"

A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati határidőig sor kerül. A postán feladott ajánlat külső csomagolásán (pl. boríték) továbbá a következőket is fel kell tüntetni: „KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT”.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Az ajánlatok bontása

Az ajánlatok bontására az ajánlati határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a felolvasólapról ismertetésre.

Az ajánlatok bontásának helye és ideje:

Nádasd Községi Önkormányzat 9915 Nádasd, Kossuth u. 101.

Időpont: 2018. április 19. 10.00 óra

Az ajánlatok módosítása, ajánlati kötöttség

Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja. Ajánlattevő az ajánlati határidőt követő 60 napig az ajánlatához kötve van.

Az ajánlatok értékelése

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány.

Az értékelési szempontok:

1. Ajánlati ár (Ft)				                                      súlyszám: 70

2. Jótállás vállalt időtartama (hónap)

(minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg)                       súlyszám: 20

3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet

IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező

felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől

számított szakmai tapasztalata (hónap)                                            súlyszám: 10

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Ajánlatkérő az értékelés során a nettó ajánlati árat veszi figyelembe.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott ponthatárok között értékeli (az 1. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerével, a 2. és a 3. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerével).

A számítások során a kapott eredményt az ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti.

Ezt követően az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

Ha a legkedvezőbb ajánlat a fentiek szerint nem állapítható meg, abban az esetben az ajánlatkérő közjegyző jelenlétében sorsolást tart.

Az „ajánlati ár (Ft)” szempont esetében a fordított arányosítás módszerét kell alkalmazni.

A fordított arányosítás alkalmazandó képlete:

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A „jótállás vállalt időtartama (hónap)”, valamint a „névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata (hónap)” szempontok esetében az egyenes arányosítás módszerét kell alkalmazni.

Az egyenes arányosítás alkalmazandó képlete:

P = (Avizsgált/Alegjobb ) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 36 hónapnál kevesebb jótállási idő vállalás (megajánlás) esetén az ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében (A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata) 4 évet (48 hónapot) tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10 pont).

A 3. számú értékelési szempont vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell:

- az ajánlattevő nyilatkozatát az értékelésbe bevonni kívánt szakemberről,

- a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajzát, melyben a szakembernek be kell mutatnia a szakmai gyakorlatát (rendelkezésre állási nyilatkozattal), valamint

- a kamarai nyilvántartásba vételről szóló határozatot.

A közbeszerzési eljárás nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

Egyéb feltételek

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés a közbeszerzési dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását kizárja. Ajánlatkérő hivatkozva a Kbt. 35. § (8) bekezdésére nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekt társaság) létrehozását.

## FIZETÉSI FELTÉTELEK, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK, AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK ÉS A SZERZŐDÉSKÖTÉSNEK AZ IDŐPONTJA, AZ AJÁNLATOK VISSZAVONÁSA, MÓDOSÍTÁSA

Az ajánlati ár

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a nyertes ajánlattevő tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti valamennyi költséget.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt nem emelhető.

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő az ajánlati árat alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a szerződés teljesítésének kötelezettség alól.

Ajánlatkérő az ajánlati árat kéri részletes költségvetéssel alátámasztani a rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés(ek)nek megfelelően.

Fizetési feltételek, árképzés

A pénzügyi forrás: részben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás felhasználásával áll az Ajánlatkérő rendelkezésére.

Projekt megnevezése:

A Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027

Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházásnak jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot, beleértve ebbe az árfolyamrögzítéssel és árfolyamváltozással járó feltételt vagy kockázatot is.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi, a nyertes ajánlattevő tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is.

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára.

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.

A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.

1. számú részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb 2018. június 30-ig

2. számú részszámla: a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb 2018. július 30-ig

végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően

Az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdése szerint, a szükséges mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik, a szerződés teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdései is relevánsak.

Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.

Az igényelt előleg összege egy részben, a végszámlából kerül visszafizetésre, azaz a végszámla összege az előleg összegével csökkentésre kerül.

Az előleg igénybevételére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése irányadó. A szerződés esetleges későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.

A szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére alkalmazandó a Kbt. 135. § (3) bekezdésének előírása is.

Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe a szerződés teljesítése során, úgy a teljesítés igazolás alapján kiállított számla a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint, átutalással kerül kiegyenlítésre. Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy a szerződéses ellenérték kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései alapján történik.

A számlák benyújtásának részletes feltételeit a dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény előírásai és a Támogatói Okiratban rögzítettek  is megfelelően vonatkoznak.

Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § alapján késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.

Egyéb irányadó jogszabályok:

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

c) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

d) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

d) Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

# e) 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

A szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban módosítható.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér: a vállalkozót a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke 30.000 Ft/nap a késedelem első napjától, de legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri a meghatározott maximum értéket, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására, illetve a szerződéstől való elállásra.

A kötbérszámítás alapja a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj (ellenszolgáltatás) összege.

Meghiúsulási kötbér: Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős, a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.

A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek abban az esetben érvényesíthetők, ha a vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

Nyertes Ajánlattevőnek az általa elvégzett munkára legalább 36 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia. Ha jogszabály az Ajánlattevő által vállalt jótállásnál hosszabb időtartamot állapít meg, akkor a hosszabb időtartam az irányadó. A jótállás kezdő napja a munka teljes körű befejezését követően az átadás-átvétel napja.

## Az összegezés megküldésének időpontja, és a szerződéskötés időpontja

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. [Kbt. 79. § (1) bekezdése]

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. [Kbt. 79. § (2) bekezdése]

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni. Ha a Kbt. másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig. [Kbt. 131. § (6) bekezdése]

Az előzőekben rögzítettektől eltérően az ott rögzített tíz -, illetve ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be. [Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontja]

## Az ajánlatok visszavonása, módosítása

Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig – a cégjegyzésre jogosult személy által (cégszerűen) aláírt írásos nyilatkozattal – vonhatja vissza.

Az Ajánlattevő a Kbt. 55. (7) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az ajánlatát. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatok módosítására nincs lehetőség.

Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a megjelölése, amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság

1024 Budapest, Fehér út 10.

Telefon: +36 1 299-9090

Fax:       +36 1 299-9093

E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1097 Budapest, Albert Flórián u. 26.

1437 Budapest, Pf. 839.

Telefon: +36 1 476-1100

Fax:       +36 1 476-1390

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
9700 Szombathely, Hargita u. 31. 
Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243.
tel: 06-94-522-610
fax: 06-94-500-795
E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

9700 Szombathely, Sugár út 9.

tel:  +36 94-506-300

fax: +36 94-506-335

E-mail: titkarsag.vas@nydr.antsz.hu

A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjak az ajánlatadás költségeinek minősülnek, melyeket az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Mellékletek, Nyilatkozatminták

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumban szereplő mellékletek tartalmáért, azokat ajánlattevőnek úgy kell csatolnia ajánlatába és esetlegesen javítani, bővíteni, hogy azok megfeleljenek az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban előírtaknak és vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

1. számú melléklet

TARTALOMJEGYZÉK

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

| Tartalomjegyzék | Oldalszám |
| --- | --- |
| Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) (1. sz. melléklet) |  |
| Felolvasólap (2. sz. melléklet) |  |
| Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (3. sz. melléklet) (eredeti aláírással nyújtandó be) |  |
| Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint (4. sz. melléklet) |  |
| Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében (5. sz. melléklet) |  |
| A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (6. sz. melléklet) |  |
| Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben) |  |
| Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája |  |
| A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás |  |
| Közös ajánlattevők megállapodása (közös ajánlattétel esetén) |  |
| Nyilatkozat a 3. számú értékelési résszempontra bemutatott szakemberről (7. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról (8. sz. melléklet) |  |
| Nyilatkozat cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről (9. sz. melléklet) |  |
| Dokumentáció átvételét igazoló dokumentum, illetve nyilatkozat (AF 24./14. pont) (10. sz. melléklet) |  |
| Szakmai önéletrajz a 3. számú értékelési résszemponthoz - rendelkezésre állási nyilatkozattal (11. sz. melléklet) |  |
| A 3. sz. résszemponthoz bemutatott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről szóló határozat másolata |  |
| Ajánlattevő nyilatkozata a felelősségbiztosítás tekintetében (12. sz. melléklet) |  |
| NAV együttes adóigazolás, amennyiben az Ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban |  |
| Beárazott költségvetés (Szakmai ajánlat) |  |
| Az ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és a Kbt. szerinti egyéb nyilatkozatok |  |

2. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

Ajánlattevő neve: (

Ajánlattevő székhelye:*

Ajánlattevő képviselője:                   ……………………………………………………………

Kapcsolattartó neve:                        …………………………………………………………….

Elérhetősége:

Címe: …………………………………………….

Telefon: ………………………………………….

E-mail: …………………………………………..

Ajánlat:

1. Ajánlati ár

nettó ajánlati ár								   …………… Ft

+ 27 % ÁFA									   …………… Ft

bruttó ajánlati ár								   …………… Ft

2. Jótállás vállalt időtartama

(minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg)                                      .………. hónap

3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV.

felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős

műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított

szakmai tapasztalata                                                                                            ……… hónap

Kelt: 	……………..

cégszerű aláírás

3. számú melléklet

Ajánlati Nyilatkozat

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

Alulírott ………………………………….., mint a ……………………………… ajánlattevő (székhely: …………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának, illetve a közbeszerzési dokumentációjának a feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint megkötjük és ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.

Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal, azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

Kelt: …………………………………………….

……………………………….

cégszerű aláírás

4. számú melléklet

Ajánlattevő Nyilatkozata

a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

Alulírott ……………………………………….., mint a ……….…………………………… ajánlattevő (székhely: …………………………………………..) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Kizáró okok

I./1. Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok, amelyek szerint:

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is;

ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés;

ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;

ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;

ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása;

af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;

c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen - három évnél nem régebben - megállapította és egyúttal bírságot szabott ki;

o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította;

p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

62. § (2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben - vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül - olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

I./2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pont szerinti kizáró ok tekintetében

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül,

a) amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

b) amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek (a megfelelő aláhúzandó)

ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása:

…………………………………………………............................................................................…………………………………………………..........................................................................

vagy

az ajánlattevőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

I./3. Nyilatkozat a kizáró okokról az alvállalkozó, illetve adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében:

Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nyilatkozunk, hogy az érintett gazdasági szereplők tekintetében nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok.

Nyilatkozunk továbbá, hogy társaságunk nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: ……………………………………………..

……………………………….

cégszerű aláírás

2017. évi LIII. törvény 3. § 38. tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

5. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

Alulírott ……………………………, mint a……………………………………ajánlattevő (székhely:…………………………………………………………………..) nyilatkozattételre jogosult képviselője a „Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom:

a)	az alábbi – a közbeszerzés részét képező – területekre vonatkozóan kívánunk szerződést kötni alvállalkozóval (harmadik személlyel)

|  | A közbeszerzés egyes része(i), részterülete(i) (munkaterület megnevezése) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

vagy

- nem kívánunk a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni.

- a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók

|  | Alvállalkozó megnevezése, székhelye |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

Kelt . …………………………………..

...………………………………………..

cégszerű  aláírás

6. számú melléklet

Nyilatkozat

a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

Alulírott …………………………………………., mint a ………………………... ajánlattevő (székhely: ………………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlati felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

n y i l a t k o z o m,

hogy szervezetünk

nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

mikrovállalkozásnak

kisvállalkozásnak

középvállalkozásnak minősül.

Kelt: …………………………………….

……………………………….

cégszerű aláírás

7. számú melléklet

NYILATKOZAT

a 3. értékelési részszempontra bemutatott szakemberről

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

Alulírott …………………………………………., mint a ………………………... ajánlattevő (székhely: ………………………………….) nyilatkozattételre jogosult képviselője a „Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon” tárgyú közbeszerzési eljárásban ismertetem a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:

| Értékelési szempont (3.) | A szakember neve és kamarai azonosító száma |
| --- | --- |
| AF 15. pont 3. számú értékelési szempont | Név: …………………………………… MV-É: ……………… |

Jelen nyilatkozathoz csatolom a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is.

Csatolom a szakember kamarai nyilvántartásba vételéről szóló határozat(ok) egyszerű másolati példányát.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén az általunk bemutatott szakember a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Kelt: …………………………………….

……………………………….

cégszerű aláírás

8. számú melléklet

NYILATKOZAT

az elektronikus formában benyújtott ajánlatról

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ………………………………………………………………………………… (székhely: …………………………………………………………………………………) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője (………………………………………………….. közös ajánlattevők képviselőjeként is eljárva) nyilatkozom, hogy az ajánlatunk elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik.

Kelt:……………………………………………

................................................................

cégszerű aláírás

9. számú melléklet

NYILATKOZAT

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelemről

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z) ………………………………………………………………………………… (székhely: …………………………………………………………………………………) Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője az általam képviselt szervezet vonatkozásában

- nincsen folyamatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem *

- a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem folyamatban van.*

Kelt:………………………………………………

................................................................

cégszerű aláírás

Megjegyzés:

Amennyiben a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem folyamatban van, úgy az ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet és a cégbíróság által küldött igazolást.

A megfelelő aláhúzandó!

10. számú melléklet

NYILATKOZAT

a dokumentáció átvételéről

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője az ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében a közbeszerzési dokumentumokat átvettük, illetve megkaptuk.

Egyben nyilatkozom, hogy a közbeszerzési dokumentumokat másra nem ruházzuk át.

Kelt: …………………………………..

………………………………….

cégszerű aláírás

11. számú melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

a 3. értékelési részszemponthoz

| SZEMÉLYES ADATOK |
| --- |
| Név: |  |
| Kamarai azonosító szám: | MV-É …………………… |
| Munkáltató, foglalkoztató neve, amelynél a szakember munkaviszonyban, ill. egyéb foglalkoztatási jogiszonyban áll* |  |

| A JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉT KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLAT (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) |
| --- |
| Mettől meddig (év, hónap) | Gyakorlat megszerzésének helye |

Alulírott kijelentem, hogy amennyiben a „Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a(z) ……………………………………………………… ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, az ajánlattevő rendelkezésére állok, közreműködök a teljesítésben az ajánlattevő által megjelölt beosztásban (pozícióban), és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt: …………………………………..

...................................................

szakember aláírása

* Az alábbiak szerint annak megjelölése, hogy a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója vagy a természetes személy szakember (vagy a szakember munkaadója) alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe:

-  amennyiben a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója, az ajánlattevő nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember más szervezet munkavállalója, és ez a szervezet alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, a szervezet nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül alvállalkozóként bevonásra, csak a szakember nevét kell beírni.

12. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA

a felelősségbiztosítás tekintetében

A közbeszerzési eljárás tárgya:

Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon

Ajánlatkérő: Nádasd Községi Önkormányzat

Alulírott ………………………………………, mint a ……………………………………. ajánlattevő (székhely: ………………………………………) nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben a tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjáig a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § -ának megfelelően

- az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára összkockázatú építés- és szerelésbiztosítást (építésbiztosítást) kötünk.

vagy

- az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelően a meglévő összkockázatú építés- és szerelésbiztosításunkat (építésbiztosításunkat) kiterjesztjük a szerződés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára.

Jelen nyilatkozatot a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk részeként teszem.

Kelt: …………………………………..

………………………………….

cégszerű aláírás

A megfelelő aláhúzandó!

SZERZŐDÉSTERVEZET

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

# (tervezet)

1. Szerződő felek

A vállalkozási szerződés az alábbi felek között jött létre:

Megrendelő

Nádasd Községi Önkormányzat

9915 Nádasd, Kossuth u. 101.

adószám: 15421429-2-18

bankszámlaszám: 72100419-11056799-00000000

képviseli: Karvalits József Zoltán polgármester

Vállalkozó

név:...........................................................................

székhely/cím: ...........................................................

adószám: .................................................................

bankszámlaszám: ………………………………….

képviseli: ………………………………………….

2. A vállalkozás tárgya

2.1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő uniós értékhatár alatti, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon” tárgyában. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárásban hozott döntésnek megfelelően a nyertes Ajánlattevő a Vállalkozó lett.

Projekt megnevezése:

A Területfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: „Védőnői és Fogorvosi Rendelő felújítása Nádasdon”

Projektazonosítószám: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027

Ennek megfelelően a felek szerződést kötnek a jelen Szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek feltételei szerint.

A közbeszerzési eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel Vállalkozó ajánlatának értékelésre kerülő elemei az alábbiak:

| Részszempont | Megajánlás |
| --- | --- |
| 1. Összesített nettó ár (Ft) |  |
| 2. Jótállás vállalt időtartama (hónap) |  |
| 3. A névjegyzékben (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. felelős műszaki vezetés) szereplő MV-É jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakembernek a jogosultság megszerzésétől számított szakmai tapasztalata (hónap) |  |

2.2.Vállalkozó vállalja a 2.1. pontban megjelölt kivitelezési munkák elvégzését a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki leírás, a közbeszerzési eljárásban megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok szerint, a Megrendelő által a kivitelezés során az építési naplóban, vagy egyéb módon adott utasításoknak megfelelően. A Megrendelő által megbízott független műszaki ellenőr utasításait a Megrendelő utasításaként kell elfogadni.

3. Vállalkozói díj

3.1. Vállalkozói díj:

nettó ……………...…………………………Ft

+ 27% ÁFA …………………………. ……  Ft

bruttó….. …………………………. ………. Ft

3.2. A szerződéses ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat (ideértve különösen az építkezési tevékenység során jelentkező közüzemi díjakat is), illetéket (vámot), az átadási, beüzemelési, használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges szakhatósági nyilatkozatok és a birtokbaadási, valamint az átadási tervdokumentáció készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges munka ellenértékét, valamennyi járulékos munka (mint építési és felvonulási terület takarítása, építési és kommunális hulladék elszállítása) költségét.

3.3. A Vállalkozó fenti áron felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által elrendelt kiegészítő építési beruházási munkák ellenértékét. A vállalkozási díj tartalmazza a felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat ellenértékét. A vállalkozási díj emellett tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges, a feladatleírásban meghatározott mennyiségi és minőségi elvárások szerinti valamennyi költséget.

3.4. A számla kifizetésének feltétele a Megrendelő által aláírt, a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás. A teljesítésigazolást 2 (kettő) példányban kell elkészíteni. A számlát egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani.

3.5. Utólagos számszaki-, mennyiségi-, és műszaki észrevételekre való hivatkozással a vállalkozói díj és a határidő nem módosítható.

A szerződés utófinanszírozású.

4. Teljesítési véghatáridő: 2018. szeptember 15.

Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre bocsátja.

Építési napló megnyitásának tervezett időpontja: a kivitelezés kezdetének napja.

A teljesítés helye: 9915 Nádasd, Vasút u. 8. 565/2. hrsz.

5. Képviselet

5.1. A Megrendelő kapcsolattartója:

neve: …………………………………………..

címe: …………………………………………..

telefon: ..............................................................

e-mail: ...............................................................

5.2. A Megrendelő teljesítési igazolás kiadására jogosult megbízottja:

neve: …………………………………………..

címe: …………………………………………..

telefon: ..............................................................

e-mail: ...............................................................

5.3. A Vállalkozó helyszíni megbízottja:

neve: ………………………………………….

címe: ………………………………………….

telefon: ……………………………………….

e-mail: ...............................................................

6. Műszaki átadás-átvétel

6.1.	A szerződésben foglalt munka átadás-átvétele a Vállalkozó írásban rögzített készre jelentése alapján történik.

6.2.	A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésétől számított 15 napon belül a teljesítést ellenőrzi, és arról teljesítés-igazolást állít ki.

7. Pénzügyi elszámolás

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.

A teljesítés igazolás alapján kiállított számla a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a szükséges mellékletekkel együtt benyújtott számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, átutalással történik, a szerződés teljesítésére a Kbt. 135.§ (1) és (3), valamint (5)-(6) bekezdései is relevánsak.

Ajánlatkérő a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az általa (műszaki ellenőr) teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott számlát  fogadja be és teljesíti utalással 30 napos fizetési határidő alkalmazásával.

A számlákon fel kell tüntetni a projekt számot (TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számlák benyújtása és kiegyenlítése során az

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény § rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

A teljesítés során 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetőség.

1. számú részszámla: a szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb 2018. június 30-ig

2. számú részszámla: a szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítést követően, de legkésőbb 2018. július 30-ig

végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően

A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze.

Amennyiben a számla tartalmaz a projekt keretében elszámolható és nem elszámolható költségeket is, akkor ezeket a költségeket számlán belül kérjük külön tételként megbontva szerepeltetni.

Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni az alábbiakat:

projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00027

bankja nevét, bankszámlaszámot, adószámot

Megrendelő nevét, címét, adószámát

Fel kell tüntetni a „részszámla” vagy „végszámla” megnevezést is.

Ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.

Az igényelt előleg összege egy részben, a végszámlából kerül visszafizetésre, azaz a végszámla összege az előleg összegével csökkentésre kerül. Az előleg igénybevételére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)-(3) bekezdése irányadó. A szerződés esetleges későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti.

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

A Megrendelő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának megfelelően a következők szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:

„32/A. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, valamint - európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően. A 32/B. § (2) bekezdését az ajánlattevőként szerződő féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti összegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél vagy a kifizetésre köteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.

(4) Ha a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekttársaságot hoztak létre, e § alkalmazásában a nyertes ajánlattevőként szerződő fél alatt a projekttársaságot kell érteni.”

Az idézett jogszabályi rendelkezés során a Megrendelő „ajánlatkérőként szerződő fél”-nek, míg a Vállalkozó „ajánlattevőként szerződő fél”-nek minősül.

A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

A Kbt. 135. §-ának (2) bekezdése alapján, ha a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 15 napon belül nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

A 322/2015. Korm. rendelet 31. §-ának megfelelően az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

A Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kc) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségével kapcsolatban késedelembe esik, úgy a Ptk. 6:155.§ rendelkezései alapján késedelmi kamat fizetésére köteles.

A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.

8. Jótállási idő

  - Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért, a munka megkezdésétől a műszaki átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjáig, és az üzemszerű használat során a vállalt garanciális időszakban is felelősséggel tartozik a szerződésben vállalt munkáért.

A Vállalkozó a véghatáridőtől köteles a garanciát vállalni!

  - A jótállás időtartama értékelési szempont.

A jótállás idő: …………… hónap (a megajánlás szerint).

9. Szerződésszegés

A Szerződő Felek nem szerződésszerű teljesítés esetére az alábbiak szerint állapodnak meg:

  - A szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.

9.2. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő késedelmes teljesítés esetén köteles a késedelmi kötbérről Megrendelő által kiállított számlát a fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. A késedelmi kötbér kifizetése nem mentesít a teljesítés alól. Ha Vállalkozó a késedelmi kötbért határidőre nem fizeti meg, akkor Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

  - Ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Ptk.-ban foglaltaknak megfelelően késedelmi kamat fizetésére köteles.

9.4. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel [Kbt. 143.§ (3) bekezdés].

A külföldi adóilletőségű Megrendelő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Megrendelőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

9.5. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül:

- amennyiben magatartásával a megrendelőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,

- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,

- ha a  Vállalkozó neki felróható okból 30 nap késedelembe esik.

- amennyiben a bíróság által jogerősen elrendelt csőd-, felszámolási- vagy törlési eljárás van folyamatban ellene,

- amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik személy részére a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül átruházza,

  - Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül

- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,

- amennyiben a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási- vagy törlési eljárás van folyamatban.

9.7. Felek egyezően rögzítik, hogy jelen szerződést kizárólag írásban, papír alapú dokumentum formájában, a Felek cégszerű aláírásával, a Kbt. 141. §-ának megfelelően lehet módosítani.

A szóban, ráutaló magatartással, vagy írásban, a képviselőktől eltérő beosztású személyek aláírásával készült jognyilatkozat joghatás kiváltására alkalmatlan (érvénytelen).

10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Vállalkozó köteles megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezni a 306/2011. (XII.23.)

Korm. rendelet 9. §-a  alapján. A felelősségbiztosítást Vállalkozó köteles a szerződés

aláírásakor a Megrendelőnek bemutatni, a kötvény és a biztosítási szerződést, valamint

az általános szerződéses feltételeket másolatban átadni. Ezen kötelezettség teljesítése a

szerződés Megrendelő által történő aláírásának feltétele.

A felelősségbiztosítás összege legalább 3.000.000 HUF/káresemény és legalább 15.000.000

HUF/kárév.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljes hatálya alatt a felelősségbiztosítását fenntartani.

10.2. A Vállalkozó köteles késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért fizetni. Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke 30.000 Ft/nap a késedelem első napjától, de legfeljebb a szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.

Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően a kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

10.3. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a nyertes Ajánlattevő felelős, a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó vállalkozási díj 30%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.

11. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

A Megrendelő jogosult és köteles (a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett):

- a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, átadását ütemezni. A munkaterületek átadását Felek jegyzőkönyvben kötelesek dokumentálni,

- a folyamatban lévő és az elvégzett munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat ellenőrizni azzal, hogy nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el,

- kitűzni a műszaki átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó készre jelentése alapján, a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül (a műszaki ellenőr útján),

- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha írásbeli felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt cselekményeket nem javítja, illetve nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőre,

- a teljesített és igazolt munka ellenértékét kifizetni,

- a Vállalkozóval mindenkor együttműködni,

Ha a Megrendelő fentiekben deklarált jogánál fogva a szerződés tartalmában változásokat rendel el, és ha a változások olyan jellegűek, hogy jelen szerződés módosítását is megkövetelik, úgy azt a szerződő felek az elrendelt módosításoknak megfelelően rögzítik, és a szerződésben és az ajánlatban foglaltak szerint járnak el a Kbt.-ben rögzítettek betartása mellett (Kbt. 141. §).

12. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

- az építőipari kivitelezési tevékenység jogszerű megkezdése és folytatása, az építési napló vezetése, kivitelezői jogosultságának megléte,

- az elvégzett szakmunkák eredményeként létesült szerkezetek, berendezések, építmény, építményrész rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának biztosítása,

- a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság által meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladékot – a külön jogszabályban meghatározott módon – elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse,

- az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelő építtetőtől az építési munkaterület átvétele,

- az építési napló megnyitása és folyamatos naprakész vezetése a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint,

- az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban,

- annak folyamatos ellenőrzése, hogy az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyek rendelkezésre állnak-e,

- az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése,

- annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,

- a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása,

- az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása a Megrendelő építtetőnek,

- az építési munkaterület őrzésének biztosítása,

- az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása,

- Vállalkozó kivitelezőként az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolás alapján a szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának a Megrendelő építtető részére történő eljuttatása,

- az alvállalkozó kivitelezőkkel történő egyeztetések koordinálása, tevékenységük összehangolása,

- a munkaterület – jegyzőkönyvvel dokumentált átvétele, az átvételkor annak munkavégzésre való alkalmassága megvizsgálása,

- a Megrendelő által elrendelt változtatásokat, módosításokat - előzetes egyeztetés után - befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni,

A Vállalkozó kötelessége a támogatás elszámolásával kapcsolatos kivitelezői dokumentumok biztosítása, az eljárásban való közreműködés.

A Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik a Megrendelő tárgyi eszközeiben általa, vagy az általa a szerződés teljesítésébe bevont harmadik személy által okozott károkért.

A Vállalkozó köteles a munkaterületen rendszeres ellenőrzést tartani, az észlelt hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni.

13. Minőségbiztosítás

- a Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiáknak meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak. Ezeken felül a Vállalkozónak az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírásokat is be kell tartania,

- a szükséges minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében a Vállalkozót terhelik. Ide értendők a próbaterhelések költségei is, amennyiben azok a külön jogszabályban meghatározott Normatív Dokumentumokban elő vannak írva, vagy a Megrendelő által szolgáltatott Műszaki Specifikációban egyértelműen meg van határozva ahhoz, hogy a Vállalkozó ajánlatában szerepeltetni tudja. A Megrendelőnek joga van ezeken felül is elrendelni vizsgálatokat, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett,

- amennyiben erre nem megfelelés, vagy minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során beigazolódik, ennek költségei is a Vállalkozót terhelik,

- a Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget megadni. Ellenkező esetben a Megrendelő a kérdéses termék, szerkezet átvételét megtagadhatja,

- a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli, és ezt alvállalkozóitól, beszállítóitól is megköveteli. A velük kötendő szerződésekben hasonló értelmű feltételeket szab, és általában intézkedéseivel a megrendelői bizalom erősítésére és a nem megfelelés kockázatának csökkentésére törekszik,

- a Vállalkozó köteles megismerni a Megrendelő minőségbiztosítási rendszerét és a rá nézve kötelező utasításokhoz igazodva végezni, dokumentálni tevékenységét.

Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszköznek, kész- és félkészterméknek, alkatrésznek és elvégzett munkának, amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:

  - a Magyar Szabványokban előírt I. o. minőségűnek, továbbá a tervező és Megrendelő utasításaival összhangban kell lennie,

  - a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokkal kell rendelkeznie.

14. Műszaki átadás-átvételi eljárás

A végső átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett kiviteli munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki követelményeket, az érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen szerződésben írt egyéb követelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerű használatra.

A szerződés tárgyának kárveszélye az adott területre vonatkozóan a hiba-és hiánymentes műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követően száll át.

A műszaki átadás-átvételi eljárás magában foglalja a:

- megtekintést,

- szemlét,

- bejárást.

Az átadás-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentése alapján megszervezi és összehívja.

Az átadás-átvételi eljárásra az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. § bekezdései szerint kerül sor.

Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy

- a munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a hatósági előírásoknak, valamint – esetleges menetközben elrendelt – a megrendelői módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült;

- A Vállalkozónak termékfelelősség-vállalási nyilatkozatot kell tennie, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.

- A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek 1 példány átadási dokumentációt.

A jelen szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha:

- a Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott munkát a jelen szerződésben foglaltaknak, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően első osztályú minőségben maradéktalanul elvégezte a rendeltetésszerű használathoz, működéshez szükséges feltételek biztosításával, és

- a Vállalkozó a sikeres végső műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásához szükséges átadási (műszaki, pénzügyi és minőség-bizonylatolási) dokumentációt a műszaki ellenőrnek átadta, és

- a szerződésben foglalt munka befejezését a Vállalkozó írásban készre jelentette és a Megrendelő a munkát a kitűzött műszaki átadás-átvétel időpontjában hiány és hibamentesen, maradéktalanul elfogadva, kifejezetten átvette.

Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a munkát újból meg kell vizsgálni (utó felülvizsgálati eljárás). A Megrendelő készíti elő az utó felülvizsgálati eljárást és hívja meg arra a Vállalkozót.

15. Egyéb megállapodások

15.1.	A Vállalkozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért tájékoztatási, figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából, illetve az általa szolgáltatott anyag alkalmatlanságából származó hibákért felelősséggel tartozik.

15.2.	A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie. A szerződés teljesítésében az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasság igazolásában. Csak a Megrendelő hozzájárulásával és a közbeszerzési törvény előírásainak betartásával vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó.

15.3.	A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek tárgyalás útján kívánnak rendezni. A bírói utat csak akkor veszik igénybe, amennyiben nem sikerül egyezségre jutniuk.

15.4. A szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék, valamint a támogatást nyújtó szervezet jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

15.5. Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, körülményeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a helyszín és a költségvetési kiírás közötti felülvizsgálatot elvégezte, a dokumentációk együttes tartalmának, a használatbavételi és üzembe helyezési feltételeknek megfelelő kivitelezést végez. A szerződéses árat ezen információk figyelembe vételével, I. osztályú minőségi megvalósítás alapján állapította meg.

15.6. Vállalkozó mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érinti, vagy érintheti, továbbá a Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden büntetés vagy felelősség alól az előírások, illetve feltételek megszegése esetén.

15.7. A Vállalkozó a kivitelezés során csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró anyagokat és szerelvényeket használhat fel. A beépített anyagok, szerelvények műbizonylatait, minőségvizsgálati jegyzőkönyveit a Vállalkozónak kell szolgáltatnia a műszaki rész/átadások indításáig.

15.8. A munkálatok csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és a munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők meg.

15.9. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.

15.10. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a független műszaki ellenőr utasításait is el kell fogadnia.

15.11. A Megrendelő nem felelős a Vállalkozó munkaterületének esetleges őrizetlenségéből

adódó káraiért.

15.12. A Vállalkozó köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerezni, valamint az építési engedélyekben előírt egyeztetéseket lefolytatni, jóváhagyásokat beszerezni. Az engedélyekkel illetőleg felmentésekkel, valamint az egyeztetésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a Vállalkozót terhelik.

15.13. Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból, esetleg a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból a Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége keletkezik, ezért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik.

15.14. A Vállalkozó a helyszínen köteles építési naplót tartani. Minden fontos adatot, amely az építkezéssel kapcsolatos, be kell vezetni az építési naplóba.

15.15.Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására (elszállíttatására) a

Vállalkozó a kötelezett.

15.16. A szerződés módosítására csak írásbeli formában, és mindkét félnek erre feljogosított képviselője aláírásával kerülhet sor a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezéseinek betartásával. Amennyiben a szerződés módosítását a Vállalkozó kezdeményezi, annak járulékos költségeit (pld. közbeszerzési eljárás díja, szakértői szolgáltatás) köteles viselni.

15.17. A szerződés értelmezésére vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve

és Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók.

15.18. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési

pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. Határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá a Közreműködő Szervezet, a Támogató, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását.

15.19. A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.

Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.

Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.

A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségét.

15.20. A szerződő felek a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében

mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, illetve jogvitáik rendezésére kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

15.21.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

További irányadó jogszabályok:

a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;

b) az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

e) a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

f) az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

g) a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

15.22. Jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, a szerződés csak azokkal együtt érvényes.

A szerződést a felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 6 eredeti, egymással megegyező példányban készült, melyből 2 példány Vállalkozót, 4 példány pedig Megrendelőt illeti.

Kelt: ........................................ ............. év .................... hó …….. nap

...............................................                                       ..……………………………..

Megrendelő                                                                       Vállalkozó

Mellékletek:

- Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok

- Vállalkozó (nyertes ajánlattevő) ajánlata

- Építési felelősségbiztosítás

# Footnotes

( Közös (konzorciumi) ajánlattétel esetén a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét és székhelyét is fel kell tüntetni!

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az ajánlatba csatolni!

Megfelelő aláhúzandó!